**Российская Федерация**

**Самарская область, Кинель-Черкасский район**

**СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВЫЕ КЛЮЧИ**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 07 декабря 2017 года | №19-2  Принято  Собранием представителей  сельского поселения Новые Ключи  07.12.2017г. |

**Об утверждении программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Новые Ключи Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2017-2033 годы»**

Во исполнении положений частей 1,2 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2014 №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей сельского поселения Новые Ключи муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области

РЕШИЛО:

1. Утвердить программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Новые Ключи Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2017-2033 годы.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новоключевские Ведомости».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения В.И.Зайцев

Председатель Собрания представителей

сельского поселения Е.А.Еркова

УТВЕРЖДЕНА

Решением Собрания представителей

сельского поселения Новые Ключи

от 07.12.2017г. №19-2

**Программа**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Новые Ключи Кинель-Черкасского района Самарской области»**

**на 2017-2033 годы**

**(далее – программа)**

**ПАСПОРТ**

**программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Новые Ключи Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2017-2033 годы |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);  Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;  Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;  Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;  Генеральный план сельского поселения Новые Ключи, утвержден решением собрания представителей сельского поселения Новые Ключи от 12.12.2013г. № 16-3 |
| Наименование заказчика | Администрация сельского поселения Новые Ключи |
| Разработчики программы | Администрация сельского поселения Новые Ключи |
| Цель программы | Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения сельского поселения Новые Ключи путем сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения |
| Задачи программы | Обеспечение развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Новые Ключи |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Сроки и этапы реализации программы | Программа реализуется в один этап:  2017-2033 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета поселения составляет 543000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 год – 0,0 тыс. рублей;  2018 год – 0,0 тыс. рублей;  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023- 2033 годы – 543000,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - улучшение состояния и развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Новые Ключи в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов местного значения |

1. **Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры сельского поселения Новые Ключи**

Сельское поселение Новые Ключи расположено в восточной части Кинель-Черкасского района Самарской области. Административным центром сельского поселения Новые Ключи является село Новые Ключи.

Главный въезд в административный центр сельского поселения осуществляется с северной стороны по автомобильной дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения «Самара-Бугуруслан» - Березняки – Новые Ключи.

Общая площадь земель сельского поселения Новые Ключи в установленных границах составляет 21576,3 га.

Сельское поселение Новые Ключи граничит:

* с сельским поселением Ерзовка муниципального района Кинель-Черкасский;
* с сельским поселением Березняки муниципального района Кинель-Черкасский;
* с сельским поселением Петровка муниципального района Борский;
* с сельским поселением Подгорное муниципального района Борский;
* с сельским поселением Большой Толкай муниципального района Похвистневский;

с городским округом Похвистнево.

Сельское поселение Новые Ключи включает с себя три населённых пункта: с.Новые Ключи, с. Лозовка, п. Заовражный.

Связь с областным центром осуществляется по автодорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения «Самара-Бугуруслан» - Березняки и «Самара-Бугуруслан» - Березняки – Новые Ключи.

Межселенные перемещения населения осуществляются автомобильным транспортом по следующим дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, обеспечивая связь населенных пунктов между собой и с центром административного района.

Население муниципального района Кинель-Черкасский отличается некоторым национальным разнообразием: русские, казахи, мордва; чуваши; татары; украинцы; армяне.

По состоянию на 1.01.2016 года численность постоянного населения сельского поселения Новые Ключи составила 1018 человек. Доля трудоспособного населения близка к среднему показателю по сельскому населению района и области и составляет 558 человек.

Ведущая роль в экономике сельского поселения Новые Ключи принадлежит аграрному сектору. Сельское хозяйство представлено сельскохозяйственными предприятиями (ООО СХП «Лозовское», ООО СХП «Стрелица») и личными подсобными хозяйствами населения (464 хозяйства), в которых производится 100% картофеля и овощей, яиц, молока и мяса.

Кроме того, на территории сельского поселения осуществляют деятельность индивидуальные предприниматели, их сфера деятельности – розничная торговля, предоставление бытовых услуг.

Важными показателями качества жизни являются - численность населения сельского поселения. По состоянию на 01.01.2016 года численность постоянного населения относительно 01.01.2015 года снизилась на 3 человека, что обусловлено снижением рождаемости и увеличением смертности.

Отрадно отметить, что за последние пять лет на территории сельского поселения уровень безработицы снизился до 0,9%, против 1,9% по состоянию на 01.01.2012 года. Это говорит о стабилизации положения на рынке труда и устойчивости социально-экономического развития сельского поселения.

Социальная инфраструктура сельского поселения близка к нормативному уровню, что обеспечивает его самостоятельное функционирование, при сохранении объема межселенных связей, ориентированных на центр агломерации и ближайшие территории городской округ Отрадный и сельское поселение Кинель-Черкассы.

Природные рекреационные ресурсы с.п. Новые Ключи представлены лесами, лесостепями, а также акваторией и прибрежными территориями рр. Мал.Кинель и Лозовка; озер и прудов, используемые жителями для отдыха и рыболовства.

Кроме того на территории поселения Новые Ключи располагается особо охраняемая территория «Осинник в истоках р. Лозовка», представляющий собой русло истока Лозовки и прилегающие к нему водосборные участки. Вблизи истока на правобережном склоне находится осинник с многочисленными муравейниками.

Территория в границах проектирования в целом имеет спокойный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

Зона транспортной инфраструктуры предусматривается для размещения в ней сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного и трубопроводного транспорта.

На территории сельского поселения Новые Ключи расположены линейные объекты автомобильного транспорта, формирующие зону в границах полосы отвода земель и трубопроводный транспорт (магистральные газо- и нефтепроводы).

Транспортное сообщение между сельским поселением Новые Ключи и другими сельскими и муниципальными образованиями осуществляется пригородным транспортом по автодорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения. Основная часть дорог имеет твердое покрытие.

Сельское поселение Новые Ключи имеет развитую сеть автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, 100 % из них имеют твердое (асфальто-бетонное) покрытие.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории с.п. Новые Ключи составляет - 32,228 км.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории сельского поселения Новые Ключи муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Общая протяженность, км | Асфальто-бетонные, км |
| 1 | 6310441000270 | "Кинель-Черкассы - Березняки" - Заовражный | 4,560 | 4,560 |
| 2 | 6310441000286 | "Самара - Бугуруслан" - Березняки (км 0 - км 27; км 37 - км 44) | 13,668 | 13,668 |
| 3 | 6310441000289 | "Самара - Бугуруслан - Березняки" - Лозовка | 2,000 | 2,000 |
| 4 | 6310441000290 | "Самара - Бугуруслан - Березняки" - Новые Ключи | 12,000 | 12,000 |
|  | Итого: |  | 32,228 | 32,228 |

Транспортное сообщение между сельским поселением Новые Ключи и другими сельскими и муниципальными образованиями осуществляется пригородным транспортом.

Организовано движение автобусного маршрута, связывающего с. Березняки (через с. Новые Ключи) с областным центром – Самара, а также населенными пунктами соседних муниципальных районов.

Маршруты автобусов в с.Новые Ключи

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  пп | Исходный и конечный пункт | Протяженность маршрута |
| 1 | Березняки - Самара | - |

Искусственными дорожными сооружениями в границах с.п. Новые Ключи являются:

с. Новые Ключи:

- автомобильный мост через р. Лозовка, расположенный на автомобильной дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения "Самара - Бугуруслан - Березняки" - Новые Ключи;

- плотина на пруду в северной части села Новые Ключи;

- плотина на пруду в центральной части села Новые Ключи;

- плотина на пруду в южной части села Новые Ключи.

с. Лозовка:

- автомобильный мост через р. Лозовка, расположенный на автомобильной дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения "Самара - Бугуруслан" - Березняки (км 0 - км 27; км 37 - км 44);

- автомобильный мост через р. Лозовка, расположенный по ул. Заречная (требуется реконструкция).

п. Заовражный

- плотина на пруду в центральной части п. Заовражный.

Внешний транспорт с.п Новые Ключи представлен автомобильными дорогами, разделенными на категории:

Регионального значения:

* «Самара - Бугуруслан» - Березняки» (4 категории, 2 полосы движения);
* «Самара - Бугуруслан» - Березняки» - Лозовка» (4 категории, 2 полосы движения);
* «Самара - Бугуруслан» - Березняки» - Новые Ключи» (4 категории, 2 полосы движения)

Местного значения

* «Самара - Бугуруслан» - Березняки» - Заовражный (5 категории);

Согласно Приказу Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 №37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области», размер придорожный полосы для дороги 4 категории с двумя полосами движения составляет 65 м.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения Новые Ключи характеризуется недостаточной степенью благоустройства. Из общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 29 км, только 5,2 км автомобильных дорог с твердым покрытием. Автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения Новые Ключи полностью не отвечают нормативным требованиям.

Неразвитость и плохое состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения усугубляет проблемы в социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительных потерь времени и ограничения в перемещениях населения. Автомобильные дороги общего пользования местного значения требуют проведения строительства, реконструкции и модернизации покрытий.

В последнее десятилетие в сельском поселении значительно увеличилось количество личного легкового автотранспорта, вследствие чего безопасность дорожного движения приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям современного общества, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Диспропорция между ростом количества транспортных средств и развитием улично-дорожной сети сельского поселения привела к тому, что на автомобильных дорогах в дневное время суток значительно возрастает интенсивность движения транспортных средств.

Опережение роста интенсивности движения на дорогах местного значения по сравнению с увеличением их пропускной способности приводит к росту уровня аварийности.

В целях обеспечения прав и законных интересов учащихся и их родителей, проживающих в сельской местности, организованы маршруты движения школьного автобуса по дорогам общего пользования местного значения. Движение школьного автобуса осуществляется от населенных пунктов, в которых проживают учащиеся, до образовательного учреждения и в обратном направлении. Местные автомобильные дороги, по которым проходит маршрут школьного автобуса, частично находятся в неудовлетворительном состоянии, что отрицательно отражается на безопасности перевозок учащихся.

Мероприятия направлены на решение существующих проблем, в том числе на обеспечение безопасности перевозок учащихся от населенных пунктов, в которых учащиеся проживают, до образовательного учреждения и в обратном направлении.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план сельского поселения Новые Ключи, утвержден решением собрания представителей сельского поселения Новые Ключи от 12.12.2013г. № 16-3;

#### Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

#### Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории сельского поселения Новые Ключи

#### Прогноз социально-экономического и градостроительного развития сельского поселения Новые Ключи

Прогнозные показатели социально-экономического развития сельского поселения Новые Ключи определены с учетом сценарных условий, изложенных в Стратегии социально-экономического развития муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области до 2025 года «Кинель-Черкасский район-территория качества», разработанном на ее основе прогнозе социально-экономического развития сельского Новые Ключи на среднесрочный период 2017-2019 годов.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития сельского поселения Новые Ключи приведены в таблице 1:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | Факт | Оценка | | Прогноз | | | | |
|  |  | 2015 год | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2025 год | 2033 год |
| Сельское хозяйство | | | | | | | | | |
| Объем произведенной продукции сельского хозяйства | млн. руб. | 282,6 | | 252,8 | 272,8 | 293,6 | 314,5 | 387,0 | 521,8 |
| Индекс сельскохозяйственного производства | в % к пред. году | 125,5 | | 85,5 | 102,0 | 102,7 | 103,0 | 112,5 | 116,4 |
| Торговля | | | | | | | | | |
| Оборот розничной торговли | млн. руб. | 13,3 | | 14,1 | 15,0 | 15,8 | 16,8 | 24,8 | 30,8 |
|  | в % к пред. году в сопоставимых ценах | 95,8 | | 98,0 | 98,7 | 100,4 | 101,0 | 118,0 | 136,0 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (относительно численности трудоспособного населения) | % | 1,61 | | 0,9 | 0,9 | 0,89 | 0,88 | 0,8 | 0,7 |
| Среднегодовая численность постоянного населения | человек | 1000 | | 1003 | 1001 | 1006 | 1018 | 1627 | 2227 |

В 2017 году прогнозируется рост сельскохозяйственного производства, что обусловлено увеличением объемов производства подсолнечника к уровню 2015 года. В 2018 году и на последующие годы планируется рост производства сельскохозяйственной продукции.

Оборот розничной торговли в 2016 году составил 14,1 млн. рублей, что на 6,0% выше уровня 2015 года.

По прогнозу, в среднесрочной перспективе, по мере увеличения реально располагаемых доходов населения, роста потребительского кредитования динамика потребительского спроса населения будет восстанавливаться. Одновременно этому будет способствовать предполагаемое дальнейшее насыщение рынка товарами отечественного производства, ускоренное развитие эффективной товаропроводящей инфраструктуры, более весомая поддержка развития малого и среднего бизнеса. В 2033 году объем розничного товарооборота прогнозируется в объеме 30,8 млн. рублей и по отношению к уровню 2015 года увеличится на 36% (в сопоставимых ценах).

На протяжении нескольких последних лет ситуация на регистрируемом рынке труда сельского поселения Новые Ключи характеризовалась как стабильная. Основные показатели, характеризующие рынок труда сельского поселения (уровень регистрируемой безработицы, численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одного человека трудоспособного возраста), были одними из самых низких среди муниципальных образований Кинель-Черкасского района.

Численность безработных, состоящих на учете в органах государственной службы занятости в 2015 году составила 5 человек, по состоянию на 01.01.2017 года данный показатель остался на прежнем уровне.

Предполагается, что с 2016 года в экономике начнется процесс восстановления, который повлечет за собой улучшение показателей рынка труда. Прогноз рынка труда на период с 2016 по 2033 годы разработан с учетом укрепления экономики муниципального образования, роста сельскохозяйственного производства, увеличения количества свободных рабочих мест, объемов строительства.

По прогнозу уровень зарегистрированной безработицы, рассчитанный относительно численности трудоспособного населения, в 2025-2033 годы не превысит 0,7%.

В 2016 - 2033 годах прогнозируется рост численности населения сельского поселения за счет положительной миграции и роста рождаемости.

По прогнозу к концу 2033 года среднегодовая численность населения составит 2227 человека, что в 2,2 раза превысит уровень 2015 года.

Сопряженный анализ территориальных ресурсов сельского поселения Новые Ключи и необходимых в течение шестнадцатилетнего периода территорий для всех видов строительства показал, что в этот период территория может развиваться в пределах нынешних земель, как за счет реконструкции сельских территорий, так и за счет освоения новых площадок.

Градостроительная деятельность в сельском поселении Новые Ключи осуществляется в соответствии с Генеральным планом сельского поселения Новые Ключи муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области (далее - Генеральный план).

Она основывается на функциональном зонировании территории, которое устанавливает рамочные условия использования сельской территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории. При зонировании учтены историко-культурная и планировочная специфики территории, сложившиеся особенности использования земель.

При зонировании территории будут продолжать использоваться принципы экологического приоритета принимаемых решений:

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений;

- разработка мероприятий по снижению негативного экологического воздействия источников загрязнения окружающей среды.

***Прогноз развития дорожной сети***

Так как, к вопросам местного значения сельского поселения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов сельского поселения, генеральным планом предусматриваются мероприятия по развитию улично-дорожной сети.

Основными перспективными направлениями совершенствования транспортной системы сельского поселения Новые Ключи, предусмотренными Генпланом, в условиях интенсивной автомобилизации населения сельского поселения являются мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В существующих условиях ограниченности финансовых ресурсов, направляемых на дорожное хозяйство сельского поселения Новые Ключи, для увеличения пропускной способности автомобильных дорог на первый план выходит выполнение работ по реконструкции участков улично-дорожной сети, в первую очередь на участках, примыкающих к перекресткам.

### *Прогноз показателей безопасности дорожного движения*

С целью повышения безопасности генеральным планом предлагается оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, дорожными знаками с внутренним освещением и дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий.

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог общего пользования местного значения может осуществляться только на основе долгосрочных комплексных программ с привлечением средств бюджетов всех уровней и средств дорожного фонда.

**3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.**

Основными вариантами для развития дорожно-транспортной сети в поселении являются: проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог местного значения сельского поселения Новые Ключи муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области.

Решение задач Программы осуществляется путем предоставления из областного бюджета субсидий местному бюджету на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно - эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Работы по проектированию включают в себя комплекс мероприятий по разработке проектно-сметной и изыскательской документации, предназначенной для определения основных видов, объемов и стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дороги местного значения.

Работы по строительству включают в себя комплекс работ по устройству дорог с асфальтобетонным покрытием.

Работы по реконструкции включают в себя комплекс работ по изменению и улучшению параметров дороги местного значения и входящих в нее конструкций и сооружений с повышением технической категории дороги.

Работы по капитальному ремонту включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.

**4. Перечень целевых показателей (индикаторов) программы с указанием плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации**

Целевые показатели (индикаторы) программы отражающие результаты реализации основных мероприятий программы приведены в таблице 2.

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам | | | | | | | |
| 2015 отчет | 2016 оценка | Плановый период (прогноз) | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2033 |
| Цель. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения сельского поселения Новые Ключи путем сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Новые Ключи | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 22,8 |

**5. Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры**

В генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Новые Ключи с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте предусматривают:

- реконструкцию и благоустройство существующих улиц и дорог в застроенной части поселка;

- строительство новых улиц;

- строительство объектов обслуживания автотранспорта;

- реконструкцию и строительство искусственных дорожных сооружений;

- строительство объектов для постоянного и временного хранения автотранспорта;

- подключение территории новой жилой застройки к существующему общественному транспорту.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в Приложение 1 к муниципальной программе.

**6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий объектов транспортной инфраструктуры**

Система финансового обеспечения реализации основных мероприятий программы основывается на принципах и нормах действующего законодательства.

Главным распорядителем средств бюджета поселения, направленных на реализацию мероприятий программы является Администрация сельского поселения Новые Ключи.

Общий объем бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета поселения составляет 543000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023- 2033 годы – 543000,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат корректировке в течение срока действия муниципальной программы.

**7. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры**

Критериями оценки эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры являются:

- развитие транспортной инфраструктуры поселения;

-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности;

- формирование условий для социально- экономического развития;

-повышение безопасности;

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

Приложение 1

к программе «Комплексное развитие транспортной

инфраструктуры сельского поселения Новые Ключи

Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2017-2033 годы

Перечень основных мероприятий к программе «Комплексное развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Новые Ключи Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2017-2033 годы

| № п/п | Наименование цели, задачи, основного мероприятия | Ответственные исполнители (соисполнители) основного мероприятия | Сроки реализации | Форма бюджетных ассигнований | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | | | | | | | | Источники финансирования | Протяженность, км. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2033 | **Всего** |
| Цель. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения сельского поселения Новые Ключи путем сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Новые Ключи | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Строительство автомобильной дороги с асфальто-бетонным покрытием в с. Лозовка по ул. Заречная | Администрация сельского поселения Новые Ключи | 2017-2033 | Бюджетные инвестиции | - | - | - | - | - | - | 36000,0 | **36000,0** | Средства бюджета сельского поселения | 1,2 |
| 1.2 | Строительство автомобильной дороги с асфальто-бетонным покрытием в с. Новые Ключи по ул. Советская | Администрация сельского поселения Новые Ключи | 2017-2033 | Бюджетные инвестиции | - | - | - | - | - | - | 30000,0 | **30000,0** | Средства бюджета сельского поселения | 1,0 |
| 1.3 | Капитальный ремонт автомобильной дороги с асфальто-бетонным покрытием в с. Лозовка по  ул. Центральная | Администрация сельского поселения Новые Ключи | 2017-2033 | Бюджетные инвестиции | - | - | - | - | - | - | 54000,0 | **54000,0** | Средства бюджета сельского поселения | 1,8 |
| 1.4 | Капитальный ремонт автомобильной дороги с асфальто-бетонным покрытием в с. Новые Ключи поул. Советская | Администрация сельского поселения Новые Ключи | 2017-2033 | Бюджетные инвестиции | - | - | - | - | - | - | 36000,0 | **36000,0** | Средства бюджета сельского поселения | 1,2 |
| 1.5 | Строительство автомобильной дороги с асфальто-бетонным покрытием в  с. Лозовка по ул. Молодежная | Администрация сельского поселения Новые Ключи | 2017-2033 | Бюджетные инвестиции | - | - | - | - | - | - | 24000,0 | **24000,0** | Средства бюджета сельского поселения | 0,8 |
| 1.6 | Капитальный ремонт автомобильной дороги с асфальто-бетонным покрытием в с. Новые Ключи по ул. Молодежная | Администрация сельского поселения Новые Ключи | 2017-2033 | Бюджетные инвестиции | - | - | - | - | - | - | 18000,0 | **18000,0** | Средства бюджета сельского поселения | 0,6 |
| 1.7 | Строительство улиц на планируемых территориях сельского поселения | Администрация сельского поселения Новые Ключи | 2017-2033 | Бюджетные инвестиции | - | - | - | - | - | - | 321000,0 | **321000,0** | Средства бюджета сельского поселения | 10,7 |
| 1.8 | Реконструкция автомобильного моста через р. Лозовка, расположенного по ул. Заречная с. Лозовка | Администрация сельского поселения Новые Ключи | 2017-2033 | Бюджетные инвестиции | - | - | - | - | - | - | 24000,0 | **24000,0** | Средства бюджета сельского поселения | 0,8 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **543000,0** | **543000,0** |  | 18,1 |