ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

«Благоустройство сквера в с. Новые Ключи»
на территории сельского поселения Новые Ключи муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области   
	№ п/п
	Наименование раздела
	Информация по соответствующему разделу

	
	

	1.
	Часть территории сельского поселения, на которой предполагается реализация инициативного проекта.

	с. Новые Ключи, центр села.
Благоустройство сквера в с. Новые Ключи.

	
	
	

	2.
	Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей сельского поселения или его части.
	 Благоустройство сквера, как важной составляющей благоустройства центра села, отражается на качестве проживания его жителей, их любви к малой Родине.
Цель проекта:

-реализация пожелания жителей в благоустройстве сквера в центре села Новые Ключи; 
- создание комфортных условий для проведения досуга, общения и отдыха жителей села;
-привлечение граждан и организаций к улучшению облика села.
Задачи: проведение мероприятий по благоустройству сквера.
.



	3.
	Обоснование предложений по решению указанной проблемы с указанием действий, необходимых для реализации инициативного проекта, объекта (объектов), который (которые) предлагается создать (реконструировать, отремонтировать) в случае создания (реконструкции, ремонта) объекта (объектов)

	                        Предлагаемые мероприятия  для реализации проекта:

                     - обкос сорной растительности на территории сквера;
                    - приобретение лакокрасочных материалов, материалов для ремонта и                                                          реставрации скамеек, мусорных урн, лакокрасочных материалов;

                    - проведение ремонтных сварочных и пред покрасочных работ;

                       - обработка и покраска.

 

	4.
	Описание ожидаемого результата реализации инициативного проекта

	 Реализация проекта повысит чувство удовлетворенности жителей и гостей села.

	5.
	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта.


	1. Покос сорной растительности – 8 000,00 руб.;

2. Проведение сварочных и ремонтных работ архитектурных объектов-100,00 руб.;
3. Закупка лакокрасочных материалов и инструментов – 1 800,00 руб.;
4. Зачистка, обезжиривание и подготовка под покраску поверхностей объектов –  100,00 руб.;
5. Покраска скамеек, мусорных урн, частично детской игровой площадки – 1 000,00 руб.
               Стоимость  – 11 000,00 руб.


	6.
	Планируемые сроки реализации проекта
	Июнь 2026 год

	7.
	Сведения о планируемом объеме инициативных платежей и возможных источниках их перечисления в бюджет сельского поселения.
	 1 000 руб. 00 коп. - жители с. Новые Ключи

	8.
9.
	Сведения о планируемом имущественном участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта с указанием конкретных видов имущества, которые предполагается использовать при реализации инициативного проекта и источников его  получения и использования (в случае планирования имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта).
Сведения о планируемом трудовом участии заинтересованных лиц в реализации  инициативного проекта с указанием конкретных видов работ, которые предполагается выполнить при реализации инициативного проекта, и лиц, которые предположительно будут их выполнять (в случае планирования трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта).
	   Имущественное участие заинтересованных лиц не планируется.
  Обкос и очистка территории сквера. (Самигулов С.Н., Неняйкин Н.С., Осипов Н.А., Елисеев П.Н., и др.)

К  реализации данного проекта   привлекаются заинтересованные лица, жители села, работники трудовых коллективов.
Проведение сварочных и ремонтных работ   - Администрация сельского поселения Новые Ключи, инициативная группа. (Самигулов С.Н., Неняйкин Н.С., Моисеенко А.В., Елисеев П.Н., и др.)

 Покраска скамеек, мусорных урн, частично детской игровой площадки —  жители села (Осипова Н.Е., Ильина В.В., Елисеева Н.С.)


	
	
	
	

	
	
	
	

	10.


	Указание  на объем средств бюджета сельского поселения в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей.
	10 000 руб,00 коп.


	11
12.
	Количество квартир, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов, и (или) домовладений индивидуальных жилых домов, находящихся по периметру дворовой территории, в случае если реализация инициативного проекта предполагается на дворовой территории.
Количество потенциальных благополучателей (определяется по количеству соответствующих квартир многоквартирных домов и домовладений), поддержавших реализацию инициативного проекта в случае, если реализация инициативного проекта предполагается на дворовой территории


	                  Инициативный проект реализуется на общественной территории.
                   Инициативный проект реализуется на общественной территории.

	13.
	Предложения по последующему содержанию создаваемого объекта  в случае, если в рамках 
	Проведение субботников, обкос прилегающей территории, поддержание порядка, покраска и ремонт по необходимости.


	
	Члены инициативной группы:
	

	
	
	


